BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Hệ thống Quản lý Xuất khẩu Lao động — PolyMind OLMS

Cập nhật theo Biên bản họp ngày 03/07/2026

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty Vietgroup Education Đơn vị thực hiện: Đội ngũ phát triển PolyMind Nội dung: Tổng hợp các hạng mục đã hoàn thiện theo góp ý của Quý đối tác

Kính gửi Quý Ban Lãnh đạo Vietgroup Education,

Trước hết, đội ngũ PolyMind xin trân trọng cảm ơn Quý công ty đã dành thời gian trải nghiệm hệ thống và đóng góp những ý kiến hết sức thiết thực trong buổi họp ngày 03/07/2026. Những góp ý của Quý đối tác là kim chỉ nam giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm sát với thực tế vận hành xuất khẩu lao động.

Báo cáo này tổng hợp toàn bộ các hạng mục đã được chúng tôi tiếp thu và triển khai theo từng nội dung trong biên bản họp, đồng thời trình bày thêm những cải tiến mà đội ngũ đã chủ động thực hiện nhằm nâng cao trải nghiệm và tính hoàn chỉnh của hệ thống. Kính mong Quý công ty xem xét và tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo.

Tổng quan nhanh

| 5/5 nhóm nội dung đã xử lý | 100% yêu cầu kỹ thuật web đã hoàn thiện | 10+ cải tiến chủ động ngoài yêu cầu |
| --- | --- | --- |

1   Quản lý Tài chính & Công nợ

Xây dựng đầy đủ nghiệp vụ vay vốn, ghi nhận nợ công ty và công cụ thu nợ cho bộ phận Kế toán.

▸ Yêu cầu:  Chính sách vay & Nợ công ty — một số tỉnh không được ngân hàng hỗ trợ, Vietgroup vẫn cho đi và ghi nhận là nợ VG, áp lãi suất riêng.

✔ Phân tách rõ hai loại vay trong hệ thống: Vay Ngân hàng và Nợ Công ty (nợ VG).

✔ Trường hợp Nợ Công ty: cho phép thiết lập lãi suất và thời hạn riêng, độc lập với ngân hàng; số tiền nợ tự điền theo chi phí đơn hàng của ứng viên (cho phép chỉnh sửa).

✔ Ghi nhận khoản nợ và thiết lập lịch trừ dần vào lương theo từng kỳ (gốc + lãi), sinh lịch trả góp tự động.

✔ Với vay Ngân hàng: hệ thống chỉ lưu thông tin (số tiền, ngân hàng, lãi suất, ngày giải ngân) vì người vay tự trả cho ngân hàng.

▸ Yêu cầu:  Chức năng Thu nợ cho bộ phận Kế toán — quản lý người tất toán trước khi bay và người chưa đóng đủ tiền.

✔ Bổ sung trang “Thu nợ” riêng dành cho Kế toán, chỉ hiển thị các khoản Nợ Công ty (đúng phạm vi nghiệp vụ).

✔ Kế toán đánh dấu thu từng kỳ; khi trả đủ, hệ thống tự chuyển trạng thái “Đã tất toán”.

✔ Hiển thị tóm tắt số còn nợ, tiến độ, kỳ tới cần thu; nút “Thu kỳ tới” nhanh và nút xem lịch trả góp đầy đủ.

2   Quản lý Ứng viên & Quy trình Đào tạo

Chuẩn hoá danh xưng, bổ sung giới tính, và xây dựng Module Đào tạo với 4 tiêu chí đánh giá kèm minh chứng.

▸ Yêu cầu:  Định danh trạng thái — khi ứng viên đậu phỏng vấn hoặc đặt cọc, đổi danh xưng thành Học viên / Lao động.

✔ Tự động gắn danh xưng theo tiến trình: “Ứng viên” → “Học viên” (đơn du học) / “Lao động” (đơn còn lại) từ mốc phù hợp.

✔ Bổ sung cột “Trạng thái” trong danh sách ứng viên để nhận diện nhanh Ứng viên / Học viên / Lao động.

▸ Yêu cầu:  Hồ sơ ứng viên — bổ sung tùy chọn “Không đề cập” (giới tính thứ 3) vào mục Giới tính.

✔ Đã bổ sung lựa chọn “Không đề cập” trong mục Giới tính của hồ sơ ứng viên.

▸ Yêu cầu:  Kiểm soát Học viên theo 4 tiêu chí (Chuyên cần, Chuyên môn, Kỷ luật, Tài chính) kèm dữ liệu minh chứng để Phụ huynh, Đại lý xem và làm báo cáo cho đối tác Nhật.

✔ Xây dựng phiếu đánh giá học viên theo đúng 4 tiêu chí: Chuyên cần, Chuyên môn, Kỷ luật, Tài chính.

✔ Mỗi phiếu cho phép đính kèm dữ liệu minh chứng (hình ảnh/tài liệu tiến độ bài học) lưu trữ an toàn.

✔ Tổng hợp thành timeline theo từng tuần để theo dõi tiến độ dài hạn, phục vụ báo cáo cho Phụ huynh, Đại lý và đối tác Nhật.

▸ Yêu cầu:  Cải tiến giao diện quy trình — tách [Học tiếng] và [Chuyên môn] thành 2 ô riêng, mỗi ô hiển thị tiến trình chi tiết.

✔ Tách riêng hai mảng “Học tiếng” và “Chuyên môn” thành hai ô độc lập (phù hợp người chỉ cần học một phần).

✔ Mỗi ô hiển thị tiến trình phần trăm chi tiết dựa trên dữ liệu đánh giá thực tế.

✔ Xây dựng Module Đào tạo riêng (trang danh sách + trang chi tiết theo tuần), tách khỏi hồ sơ ứng viên để quản lý tập trung.

3   Quản lý Đại lý & Cộng tác viên (CTV)

Sơ đồ cây trực quan, hoa hồng tự động theo giai đoạn đóng tiền và phân quyền chặt chẽ cho CTV / Phụ huynh / Học viên.

▸ Yêu cầu:  Sơ đồ cây hệ thống — Công ty → Đại lý → CTV để quản lý trực quan các cấp.

✔ Bổ sung trang Sơ đồ cây thể hiện phân cấp Công ty → Đại lý → Cộng tác viên trực quan, dễ theo dõi khi số lượng lớn.

▸ Yêu cầu:  Chính sách hoa hồng — tính tỷ lệ % chia cho Đại lý theo quy ước ban đầu (vd 5%, 3%), hệ thống tính tự động cho người đứng đầu nhánh; hoa hồng chia nhiều lần theo từng giai đoạn ứng viên đóng tiền.

✔ Chuẩn hoá tỷ lệ hoa hồng Đại lý về mức hợp lý theo quy ước (tổng ~5%, chia theo mốc); hệ thống tự động tính cho người đứng đầu nhánh.

✔ Hoa hồng được sinh theo từng giai đoạn ứng viên đóng tiền (chia nhiều lần) thay vì một lần duy nhất.

✔ Áp dụng đồng bộ cho cả Đại lý và CTV; giữ nguyên tổng số tiền, chỉ thay đổi thời điểm ghi nhận cho khớp dòng tiền thực tế.

◔ Ghi chú:  Tỷ lệ % cụ thể cho từng giai đoạn có thể tinh chỉnh ngay khi Quý công ty cung cấp quy ước chính thức (xem mục Đề nghị phối hợp).

▸ Yêu cầu:  Phân quyền hệ thống Web — CTV và Phụ huynh quyền giống nhau; CTV ẩn số điện thoại ứng viên và bỏ thi đua; Học viên chỉ xem dữ liệu của mình.

✔ Thiết lập quyền của CTV và Phụ huynh tương đương nhau.

✔ Tài khoản CTV: ẩn số điện thoại của ứng viên (tránh lộ thông tin, cạnh tranh) và đã gỡ bỏ bảng thi đua giữa các CTV.

✔ Tài khoản Học viên: chỉ được xem đúng dữ liệu hồ sơ của chính mình; chặn truy cập hồ sơ của người khác ở cả giao diện và máy chủ.

4   Dự án App Demo (Anh Biển)

Nội dung này nằm ngoài phạm vi hệ thống Web hiện tại (App có CRM riêng, dự kiến demo ngày 22/8). Đội ngũ PolyMind ghi nhận định hướng “tương tự Việc làm VN, nhúng thêm AI hướng nghiệp” và sẵn sàng phối hợp về mặt dữ liệu, đồng bộ quy trình khi Quý công ty triển khai giai đoạn App.

5   Xử lý lỗi & Tác vụ cấp bách

Các lỗi được yêu cầu xử lý ngay đã được khắc phục và bổ sung tính năng.

▸ Yêu cầu:  Lỗi tin nhắn — cần khắc phục và bổ sung tính năng ghi âm.

✔ Khắc phục lỗi gửi tin nhắn; hệ thống hoạt động ổn định.

✔ Bổ sung tính năng ghi âm trong tin nhắn: ghi → nghe lại trước khi gửi → chọn Gửi hoặc Bỏ (không tự động gửi).

✔ Thông báo lỗi micro bằng tiếng Việt rõ ràng khi trình duyệt chưa cấp quyền.

▸ Yêu cầu:  Bộ lọc tìm kiếm — cần lọc được toàn bộ danh sách, hiện mới lọc theo tên, chưa lọc theo quốc gia.

✔ Nâng cấp thanh tìm kiếm để lọc trên toàn bộ danh sách: theo tên, mã, công ty và quốc gia.

✔ Bổ sung bộ lọc theo quốc gia / tỉnh thành ở các trang Đơn hàng và Danh sách Lead.

★ Các hạng mục PolyMind chủ động thực hiện thêm

Ngoài các yêu cầu trong biên bản họp, đội ngũ chủ động bổ sung những cải tiến sau nhằm nâng cao chất lượng và mức độ hoàn chỉnh của hệ thống, phục vụ Quý đối tác tốt hơn.

1. Cổng thông tin cá nhân hoá cho Phụ huynh & Học sinh (ưu tiên điện thoại)

Xây dựng giao diện riêng tối ưu cho điện thoại với thanh điều hướng dưới cùng, trang “Tổng quan” hiển thị nhanh tình trạng hồ sơ, tài chính, đào tạo, khoản vay; xem thẳng hồ sơ của mình thay vì bảng danh sách.

2. Một ứng viên gắn được 3 tài khoản đăng nhập

Mỗi ứng viên có thể liên kết đồng thời tài khoản CTV/Tư vấn viên phụ trách, tài khoản Học sinh và tài khoản Phụ huynh — mỗi bên thấy đúng phạm vi của mình.

3. Tin nhắn theo quan hệ & Trợ lý AI giới hạn phạm vi

Phụ huynh/Học sinh chỉ nhắn tin đúng người liên quan (CTV/TVV và con/phụ huynh). Trợ lý AI chỉ trả lời hỏi–đáp về hồ sơ của chính mình, không lộ dữ liệu người khác.

4. B?o m?t n?ng cao: X?c th?c 2 l?p (2FA) b?ng SMS trong b?n final

Trong giai ?o?n ??i t?c tr?i nghi?m v? test l?i website, h? th?ng t?m b? b??c x?c th?c 2 l?p ?? 2?3 ng??i c? th? d?ng chung m?t t?i kho?n demo thu?n ti?n. Do x?c th?c b?ng SMS c? ph?t sinh chi ph?, PolyMind s? tri?n khai 2FA b?ng tin nh?n g?i v? s? ?i?n tho?i ng??i d?ng nh?p ? b?n final tr??c khi ??a h? th?ng v?o s? d?ng th?t, k?t h?p ph?n quy?n v? kh?a t?i kho?n khi ??ng nh?p sai nhi?u l?n ?? b?o v? d? li?u ?ng vi?n v? ??i t?c.

5. Quy trình ứng viên chi tiết 20 bước

Nâng cấp quy trình lên 20 bước sát thực tế (kèm bước phụ “chọn lại đơn hàng khác” khi trượt tuyển), tình huống theo từng bước: thi tuyển/phỏng vấn/xét duyệt, cam kết trả nợ, nhật ký giai đoạn ở nước ngoài…

6. Trợ lý AI hướng nghiệp & Trích xuất hồ sơ

Tích hợp AI hỗ trợ hỏi–đáp nghiệp vụ xuất khẩu lao động và trích xuất thông tin từ CV/ảnh giấy tờ, giảm thao tác nhập liệu thủ công.

7. Đồng bộ logic dòng tiền trên 3 trang

Tài chính – Hỗ trợ vay – Thu nợ được thống nhất luồng nghiệp vụ, tránh chồng chéo giữa tiền đóng theo đơn, vay ngân hàng và nợ công ty.

8. Công cụ tạo tài khoản Đại lý / CTV / Phụ huynh / Học sinh ngay tại chỗ

Quản trị viên tạo nhanh tài khoản đăng nhập cho Đại lý, CTV ngay trên trang chi tiết; có trang riêng quản lý tài khoản Phụ huynh & Học sinh.

9. Giao diện & Báo cáo trực quan

Chuẩn hoá hiển thị cờ quốc gia, biểu đồ báo cáo đa dạng, giao diện sáng/tối, tối ưu hiển thị trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Đề nghị phối hợp từ Quý công ty

Để hoàn thiện chính xác theo thực tế vận hành của Vietgroup, đội ngũ PolyMind kính đề nghị Quý công ty cung cấp thêm dữ liệu tham chiếu như đã trao đổi trong buổi họp:

○ Dữ liệu quy trình học (khung chương trình, các mốc/tiêu chí đánh giá thực tế) để chuẩn hoá Module Đào tạo.

○ Quy ước hoa hồng chính thức (tỷ lệ % theo từng giai đoạn đóng tiền cho Đại lý/CTV) để cấu hình tính tự động chính xác.

Ngay khi nhận được các dữ liệu trên, chúng tôi sẽ cập nhật hệ thống trong thời gian sớm nhất.

Một lần nữa, đội ngũ PolyMind xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý công ty. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được góp ý để hoàn thiện hệ thống, cùng Vietgroup xây dựng một nền tảng quản lý xuất khẩu lao động chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Trân trọng,

Đội ngũ phát triển PolyMind

PHỤ LỤC — Tài khoản trải nghiệm theo từng vai trò

Kính mời Quý công ty dùng các tài khoản dưới đây để trải nghiệm nghiệp vụ đặc thù của từng vai trò. Toàn bộ tài khoản demo dùng chung mật khẩu: Admin@123.

| Vai trò | Email đăng nhập | Phạm vi trải nghiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản trị hệ thống (Super Admin) | Admin2@polymind.local | Toàn quyền: phân quyền, tài khoản, nhật ký, cấu hình. |
| Giám đốc | director@polymind.local | Xem tổng thể, báo cáo, duyệt hoa hồng (chỉ xem tài chính). |
| Trưởng phòng tuyển dụng | recruitment.manager@polymind.local | Quản lý lead, ứng viên, đào tạo, cộng tác viên. |
| Nhân viên tuyển dụng | recruiter@polymind.local | Tạo/chăm sóc lead và ứng viên. |
| Tư vấn viên (TVV) | tuvan1@polymind.local | Theo sát lead/ứng viên mình phụ trách. |
| Bộ phận hồ sơ | document.staff@polymind.local | Sửa/xóa thông tin cơ bản ứng viên, xử lý hồ sơ. |
| Bộ phận visa | visa.staff@polymind.local | Xử lý phần visa/xuất cảnh theo quyền riêng. |
| Kế toán | accountant@polymind.local | Tài chính, đóng tiền theo bước, trang Thu nợ. |
| Đại lý | agent@polymind.local | Bảng thi đua, hoa hồng, ứng viên thuộc đại lý. |
| Cộng tác viên (CTV) | ctv-ctv0001@polymind.local | Ứng viên mình giới thiệu; số điện thoại được ẩn, không thấy thi đua CTV. |
| Học sinh | hocvien-uv202606082001@polymind.local | Cổng cá nhân hoá (điện thoại): chỉ xem hồ sơ / tài chính / đào tạo của chính mình. |
| Phụ huynh | phuhuynh-uv202606082001@polymind.local | Cổng cá nhân hoá (điện thoại): theo dõi tình hình của con em mình. |